桐城市X006（K16+600~K20+000段）

公路改造工程

施工招标文件

Tcgc(2016) 099    号

项目名称：  桐城市X006（K16+600~K20+000段）公路改造工程

招 标 人：         桐城市交通投资有限责任公司      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：   　　      （签字或盖章）

招标代理机构：安徽省新同济建设监理咨询有限公司  （盖章）

法定代表人：                      　　（签字或盖章）

招投标管理部门： 桐城市公共资源交易监督管理局 　　（盖章）

法定代表人：                      　　（签字或盖章）

日      期：  　   2016     年     6      月    13     日

桐城市X006（K16+600~K20+000段）

公路改造工程

招标编号： tcgc(2016)  099    号

一、招标条件

1、工程名称：        桐城市X006（K16+600~K20+000段）公路改造工程

2、招标人：           桐城市交通投资有限责任公司

3、资金来源：         国有资金

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：起点位于青草镇陶冲村北端K16+619，终点位于江领村处顺接江岭大桥，桩号K19+846

2、建设规模：   项目全长3.227公里 （详见审计报告、施工图纸）

3、计划工期：   180日历天

4、招标范围： 一个标段  （详见审计报告、施工图纸内容）

三、投标人资格要求

1、投标人要求：（1）具有独立法人资格；（2）具备公路工程施工总承包二级及以上资质；(3)具备有效安全生产许可证；(4)目前在安徽省内没有受到地市级及以上勒令停止市场行为的处罚；在外省没有受到省级及以上勒令停止市场行为的处罚。

2、项目经理要求： 项目经理由二级及二级以上公路工程专业注册建造师担任； 持有行业主管部门颁发的安全生产考核合格（B）证；自开标截止时间止无在建工程项目管理及无中标待建项目；投标人须与拟派的项目经理有合法的劳动关系并按现行法律法规规定为其购买社会养老保险。

3、本次招标不接受联合体投标。

四、提供业绩

企业近三年（2013年5月1日以后，以竣工验收报告时间为准）至少完成三级及三级以上公路新建或改造工程业绩一项

五、投标人须知

1、投标保证金：(1）投标保证金须在开标时间前到达桐城市公共资源交易监督管理局账户，否则不接收投标文件。（2）投标保证金人民币 12万元，须从投标企业基本账户以转账方式汇至桐城市公共资源交易监督管理局账户，并注明该项目名称。（3）收款人名称：桐城市公共资源交易监督管理局；开户银行：安徽桐城农村商业银行股份有限公司商城支行；账号：20000236106310300001631

2、招标文件费用：投标人应在提交投标文件前（开标现场），提交招标文件编制费用600元/份。

3、本项目资格后审，不需报名。本项目招标文件、图纸、预算书及答疑等资料，请投标人在桐城市公共资源交易监督管理局自行下载，如有前后不一致之处以最后发出公告为准。网址：www.tcztb.com

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、联系方式

招标人：桐城市交通投资有限责任公司     招投标监管机构：桐城市公共资源交易监督管理局                                                                                                                                                                                                                                              地  址：桐城市龙眠东路132号           地  址：文昌大道政务服务中心三楼

联系人：倪建峰                         联系人：孙 明

电  话：0556-6209623                   电  话：0556-6699166

招标代理机构：安徽省新同济建设监理咨询有限公司

地  址：桐城市文一路111号

联系人：吴浩

电  话：0556-6122887

目   录

第一章 投标须知及投标须知前附表

第二章 合同条款及格式

第三章 投标文件资格审查部分格式

第四章 投标文件商务部分格式

第一章  投标须知及投标须知前附表

目   录

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标

（七）公示

（八）中标

- 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 桐城市X006（K16+600~K20+000段）公路改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 起点位于青草镇陶冲村北端K16+619，终点位于江领村处顺接江岭大桥，桩号K19+846 |
| 3 | 建设规模 | 项目全长3.227公里 （详见审计报告、施工图纸） |
| 4 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 5 | 质量标准 | 达到国家质量竣工验收标准，一次性验收合格，并通过竣工备案。 |
| 6 | 招标范围 | （详见审计报告） |
| 7 | 工期要求 | 工期 180日历天 |
| 8 | 资金来源 | 国有资金 |
| 9 | 投标人要求 | （1）具有独立法人资格；（2）具备公路工程施工总承包二级及以上资质；(3)具备有效安全生产许可证；(4)目前在安徽省内没有受到地市级及以上勒令停止市场行为的处罚；在外省没有受到省级及以上勒令停止市场行为的处罚。 |
| 10 | 项目经理要求 | (1) 项目经理由二级及二级以上公路工程专业注册建造师担任；(2) 持有行业主管部门颁发的安全生产考核合格（B）证；(3)自开标截止时间止无在建工程项目管理及无中标待建项目；(4)投标人须与拟派的项目经理有合法的劳动关系并按现行法律法规规定为其购买社会养老保险。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 工程计价方法 | 工程量清单综合单价法 |
| 13 | 投标有效日期 | 为90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标担保金额 | 人民币 12万 元（不计息） 投标截止时间之前由企业基本账户通过转账方式汇至指定账户。 户 名: 桐城市公共资源交易监督管理局 开户行：安徽桐城农村商业银行股份有限公司商城支行 账 号： 20000236106310300001631 账 号： 20000236106310300000018 |

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 踏勘现场 | 各投标人自行踏勘，建设单位只提供现有条件。 |
| 16 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 17 | 投标文件份数 | 一份正本，一份副本 |
| 18 | 投标文件提交地点及截至时间 | 收件人：吴浩 地 点：桐城市公共资源交易监督管理局文昌大道政务服务中心三楼) 时 间：2016 年 7 月 5 日 9 时 00 分 |
| 19 | 开 标 | 开始时间：2016 年 7 月 5 日 9 时 00 分 地 点：桐城市公共资源交易监督管理局文昌大道政务服务中心三楼) 号开标厅 |
| 20 | 评标方法及标准 | 合理低价法 |
| 21 | 履约担保金额 | 合同价款的10%（不计息） |
| 22 | 招标代理费 | 招标代理费由中标单位支付，执行国家计委计价格[2002]1980号文件。 |

二、投标须知

（一）总 则

1. 工程说明

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表；

1.2 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和部门规章，通过招标方式选定承包人。

2. 招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3. 资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4. 合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人的合格条件详见本招标工程施工招标公告。

4.3本招标工程项目采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.4合格的投标申请人允许参加本工程项目的投标。

5. 踏勘现场

5.1投标人自行踏勘现场并承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6. 投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

6.2投标人在提交招标文件时缴纳招标文件工本费600元/本（不退）。

（二）招标文件

7. 招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章投标须知及投标须知前附表

第二章合同条款及格式

第三章投标文件资格审查部分格式

第四章投标文件商务部分格式

7.2 除7.1内容以外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按照招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期15日前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至招标代理机构(安徽省新同济建设监理咨询有限公司，地址：桐城市文一路111号，联系电话：0556-6122887)。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间16日前在桐城市公共资源交易监督管理局网站予以澄清。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9. 招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以桐城市公共资源交易监督管理局网站公告的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件的组成

11.1投标文件由资格审查部分、商务部分二部分组成。

11.2资格审查部分主要包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明书(原件)及二代居民身份证(复印件)；

（2）授权委托书（如委托人参加开标会的）；(原件)

（3）企业资质证书、法人营业执照、企业安全生产许可证；(复印件)

（4）建造师二代居民身份证、建造师注册证书、建造师安全生产考核（B）证；(复印件)

（5）拟派项目经理按现行法律法规规定缴纳社会养老保险证明材料【注：所提供证明材料必须能够反映缴纳的单位（投标单位）名称及个人姓名】； (复印件)

（6）投标保证金缴纳凭证；(复印件)

（7）企业基本账户开户证明；（复印件）

（8）投标人承诺书；(原件)

（9）项目经理承诺书；(原件)

（10）企业近三年（2013年5月1日以后，以竣工验收报告时间为准）至少完成三级及三级以上公路新建或改造工程业绩一项【提供合同协议书、由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书】（所提供业绩证明材料须有效的反应出公路等级）（复印件）

11.3商务部分主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标报价说明；

（3）投标报价汇总表；

（4）投标报价需要的其他资料。

12. 投标文件的格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13. 投标报价

13.1 本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表所规定的方式。

13.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和 。

13.3投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

13.4除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按照招标文件的要求，依据相应的工程量计算规则和定额等计价依据计算报价。

13.5采用工程量清单综合单价报价的，应按招标文件的要求，依据相应的工程量计算规则和定额等计价依据计算报价。

13.6本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、施工准备费、大型机械进出场费、赶工费、材料二次搬运费、施工场地青苗补偿费、与周边环境纠纷处理费用、远征费及其它因施工现场场地因素造成的额外支出等费用。

13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14. 投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15. 投标有效期

l 5.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式要求投标人延长投标有效期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16. 投标担保

16.1投标人应在提交投标文件前，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标担保采用下列形式：投标截止时间之前由企业基本账户通过转账方式汇至指定账户。

户  名: 桐城市公共资源交易监督管理局

开户行：安徽桐城农村商业银行股份有限公司商城支行

账  号：     20000236106310300001631

16.3 对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4 未中标的投标人的投标担保在招标人与中标人签订合同的5个工作日内退还（不计利息）。

16.5 中标人的投标保证金转为履约保证金的一部分，不足部分补齐，多余部分退还（不计利息）。

16.6 如投标人发生下列情况投标保证金将不予退还。

16.6.1 投标人存在弄虚作假行为，骗取中标行为；

16.6.2中标人未能在规定的期限内提交履约担保金或无正当理由拒绝签合同的；

16.2.3法律法规规定的其他情形。

17、合同协议书签署前中标人应按本须知前附表规定的履约担保金额由企业基本账户通过转账方式汇至桐城市公共资源交易监督管理局账户。

户名: 桐城市公共资源交易监督管理局

开户行：安徽桐城农村商业银行股份有限公司商城支行

账号： 20000236106310300000464

18、投标文件的份数和签署

18.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

18.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处均应加盖投标人印章。

（四）投标文件的提交

19. 投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1资格审查部分正本和副本一起装订在密封袋中，并在密封袋上清楚地注明“资格审查部分”；商务部分正本和副本一起装订在密封袋中，并在密封袋上清楚的注明“商务部分”。

19.1.2所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

19.2投标文件密封袋上均应注明下列识别标志:

19.2.1招标人名称：桐城市交通投资有限责任公司

19.2.2招标人地址：桐城市龙眠东路132号

19.2.3招标工程项目编号：tcgc (2016) 099   号

19.2.4工程名称：“桐城市X006（K16+600~K20+000）公路改建工程

19.2.5 2016 年 7 月   5  日   9 时 00   分开标，此时间以前不得开封。

20、 投标文件的提交

20.1投标人应按本须知前附表前所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。投标文件的收件人应按招标文件规定检查，确认密封完好、签章符合后方可接收，接收后的投标文件由收件人负责保管。

20.2 投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

(一)逾期送达的或者未送达指定地点的；

(二)未按招标文件要求包装、密封的。

21、 投标文件提交的截止时间

21.1投标文件的截止时间详见本须知前附表规定。

21.2招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

22. 迟交的投标文件

22.1招标人在本须知前附表前第18项所规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回投标人。

23. 投标文件的补充、修改与撤回

23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按有关规定密封、标记提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保金将不予退还。

23.5对未中标单位的投标文件，招标人将不予退回。

（五）开标

24 、开标

24.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，投标人法定代表人或其授权委托人应参加开标会议，并直至开标评审结束。

24.1.1参会人员应携带本人二代居民身份证，以备核查。如法定代表人不参加会议的其授权委托人应参加会议，且应在投标文件资格审查部分中放入法人授权委托书。

24.1.2投标人须携带缴纳的投标保证金缴纳凭证原件，以备核查。

24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人；按本须知规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

24.3开标程序：

24.3.1开标由招标人或委托代理人主持；

24.3.2由市市场局派人或投标人代表检查投标文件的密封情况并鉴证；

24.3.3由工作人员当众拆除投标文件“资格审查部分”的密封，将“资格审查部分”送评委室评审。经评审委员会评审合格的投标单位方可参与“商务部分”的评审；

24.3.4由有关工作人员当众拆除经评审合格投标单位投标文件“商务部分”的密封，宣读投标人名称、投标报价及其他主要内容后，送评标委员会进行评审。

24.4招标人按招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

24.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

24.6投标人对开标有疑义的，应当在开标现场提出。

（六）评标办法

25.评标委员会与评标

25.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

25.2 评标委员会

25.2.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

25.2.2唱标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

25.2.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

25.2.4评标原则

（1）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（2）评标委员会按照 “评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（3）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

（4）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（5）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

（6）在本工程开评标过程中，投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

（7）对投标单位所提供的有关证件和资料，若评委会认为可能存在弄虚作假行为，可在开标时要求投标人现场进一步证明其真实性。若经查实发现有弄虚作假行为的，一律不予评审通过，不具备中标资格，并给予相应处罚。

（8）未尽事宜，由招标人及评标委员会依据相关法规确定。

26. 评标办法（合理低价法）

## 26.1  资格审查部分评审表

| 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 部 分 评 审 | 1、投标人资质 | 投标人资质必须符合招标文件要求 |  |
|  | 2、投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  | 3、投标人“三证” | 营业执照、资质证书、安全生产许可证合格有效 | 须提交企业营业执照、资质证书、安全生产许可证原件核验 |
|  | 4、项目经理社保养老保险证明 | 由社保管理部门出具，能清楚反映在投标企业缴纳 | 须提交证明原件核验 |
|  | 5、投标人承诺书及项目经理承诺书 | 按招标文件要求签字盖章 |  |
|  | 6、项目经理 | 拟派注册建造师资格证符合招标文件要求、安全生产考核合格B证年检有效。 | 须提交注册建造师证书和安全生产考核合格B证原件核验 |
|  | 7、投标保证金 | 符合招标文件中规定 | 须提交基本账户开户证明原件核验 |
|  | 8、企业近三年（2013年5月1日以后，以竣工验收报告时间为准）至少完成三级及三级以上公路新建或改造工程业绩一项【提供合同协议书、由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书】 | 符合招标文件规定（所提供业绩证明材料须有效的反应出公路等级） | 须提交原件核验 |

说明：

1、审查投标文件签字盖章情况。

2、审查投标文件中是否能响应招标文件规定，所提共资料是否完整，能够满足评审需要。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3、核查投标人所携带原件是否齐全，是否与投标文件中复印件相一致，是否存在弄虚作假行为。

4、如出现企业名称变更、资质年审等符合相关法律法规规定的正常企业行为，导致不能按照招标文件规定提交资料的，应提交由相关行业主管部门出具的情况说明及证明。

5、评标委员会根据评审要求判断每项评审内容是否合格，评标委员会在每项评审内容后面用“通过”“不通过”表示。

6、投标人资格审查部分评审通过后，方可商务部分评审。投标人资格审查部分审查不通过的，将不予开启其商务部分投标文件。

7、投标人对资格审查部分评审结果有异议的，应现场及时提出，商务标一经开启，现场将不接受投标人对资格审查部分异议。如发现预中标人有弄虚作假等行为骗取资格审查通过的，将取消其预中标人资格，并按相关法律法规进行处罚，该项目重新进行招标；如发现预中标人以外的投标人有弄虚作假等行为骗取资格审查通过的，将按相关法律法规对该投标人进行处罚，但不得改变商务标评审结果。

（二）评商务标

## 26.2商务部分评审

对通过资格审查的投标人按照以下方法对商务部分进行评审：

1、本工程最高控制价为审计部门审定价即  6616201.00   元（陆佰陆拾壹万陆仟贰佰零壹元整），投标人的投标报价不得超出最高控制价，若投标报价超出最高控制价，视为不响应招标文件，其投标报价为无效投标报价。

2、将所有投标人的投标报价平均值×90%(结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入)，低于此值视为投标人恶意报低价竞争，其投标报价为无效投标报价。

3、评标基准价的计算公式为：C=A×B (结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入)

C：评标基准价

A：投标价算术平均值

当n（有效投标报价个数，以下相同）＜10时，A=所有有效投标报价的算术平均值；

当10≤n＜20时，A=所有有效投标报价中现场随机抽取3个有效报价的算术平均值；

当20≤n＜30时，A=所有有效投标报价中现场随机抽取6个有效报价的算术平均值；

当30≤n＜40时，A=所有有效投标报价中现场随机抽取9个有效报价的算术平均值；

……以此类推

B：评标基准价格修正系数B=97%

4、在最高控制价与评标基准价范围内的有效投标报价以报价最低的为预中标候选人。

5、若在最高控制价与评标基准价范围内出现两个或两个以上相同最低报价，则由投标人法定代表人或其授权委托人采用现场抽签方式确定中标候选人。

( 七)公示

1、评标结束后，将在桐城市公共资源交易监督管理局网站对投标人投标时提供的资质及拟派注册建造师资格等级、社保等情况进行公示。

2. 在公示期间，若经发现或被举报查实预中标候选人提供的资质、及拟派建造师资格等级、社保等情况与招标文件要求不符合的将取消其预中标候选人资格，如出现投标人资料弄虚作假隐瞒事实或有挂靠、围标、串标等骗取中标行为，经查实后投标保证金将不予退还，取消该投标人中标资格，并给予不良行为记录；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以全部赔偿。

3．根据桐检字{2015}13号文件规定；若投标单位被确定为本项目的预中标候选人，在公示期间招标人与桐城市人民检察院将按文件规定对预中标候选人（法人、法人代表、拟派本项目的建造师）进行有无行贿犯罪记录查询，一经查询犯罪记录属实的，取消其中标候选人资格。

4、未尽事宜，由招标人及相关行政主管部门依据相关法规确定。

（八）中标

1.公示期结束后，招标人向通过公示的中标候选人发出中标通知书。

2.中标人收到中标通知书后应于三个工作日(除节假日、公休日)内向招标人送达书面确认函。

3. 中标人在收到中标通知书之日起，应按照中标通知书中的规定缴纳相关费用和提交履约保证金，并应及时与招标人办理洽谈和签订承包合同的各项手续并做好进场准备工作(含临时设施、施工水电接引等)，招标人另有规定的除外。

4.中标人逾期不执行中标通知书中相关规定的，视为中标人主动放弃中标资格，招标人将没收其投标保证金，取消该投标人中标资格，并给予不良行为记录；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以全部赔偿，并可追究其相应的法律责任。

5.中标人在签合同前应在市内银行，以项目为单位设立农民工工资专用账户，用于存取施工项目工资性工程款，并将开户证明及时报送专户管理办公室备案。

6.合同价：为防止投标人串标，若预中标人的投标报价大于或等于最高控制价的92%，最终以最高控制价的92%作为合同价。若预中标人的投标报价小于最高控制价的92%，则以其投标报价作为合同价。

# 第二章  合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

采用《公路工程标准施工招标文件》（2009版）（上册）         “通用合同条款”

## 第二节 专用合同条款

A、公路工程专用合同条款

采用《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）（上册） “公路工程专用合同条款”（不包括16.1和 17.3条款）

16.1物价波动引起的价格调整

在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

17.3工程进度付款

付款周期和方式按政府相关会议纪要执行，原则上按工程施工进度同比例支付。

B、项目专用合同条款

需要补充、细化的内容。

项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：桐城市地方公路管理局 地 址：桐城市龙眠东路132号 邮政编码：231400 |
| 2 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年 |
| 3 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人 |
| 4 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的10% |
|  | 增4.6.3 | 承包人项目经理（建造师）、项目总工（技术负责人）及现场安全管理人员在工程建设过程中未按规定取得书面同意不得离岗，否则，离岗一次按500元支付违约金，项目经理（建造师）月合计（缺席、离岗）次数超过7次的，按违约处理，除由承包人（中标人）支付违约金、罚款外，由发包人按规定清除出场，记不良行为记录或解除合同关系。 |
| 5 | 5.2.4 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 6 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 7 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限：3天 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：5天 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金：1000元/天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 |
| 12 | 15.2.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励 |
| 13 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 14 | 17.2.1 | 开工预付款金额：不计 |
| 15 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：不计 |
| 16 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：2份 |
| 17 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：无 |
| 18 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：不计 |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：支付额的10% |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金限额：5%合同价格 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：2份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：2 份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数：2份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 26 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算5年 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：2.5‰ |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：3‰ |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 |

## 第三节 合同附件格式

### 附件一 合同协议书

合同协议书

桐城市交通投资有限责任公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

（项目名称），已接受               （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 建设规模：            （详见审计报告）

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）其他合同文件。

（3）中标通知书；

（4）补遗书；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据招标文件第一章第二条“投标须知”第八项规定：合同价为大写：                  （¥           ） ；

5. 中标单位应按此合同价完成预算及施工图所有内容。

6. 承包人项目负责人：             联系电话：

7. 工程质量符合  合格   标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人应按照监理人指示开工，工期为  180 日历天。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12．本协议书正本 二 份、副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：           （盖单位章）       承包人：           （盖单位章）

法定代表人                           法定代表人

或其委托代理人：                     或其委托代理人：

联系电话：                           联系电话：

（签字）                         （签字）

年    月    日                  年    月    日

### 附件二   廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行     （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为   （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）  承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

### 附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在      （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

附件四                  安徽省交通建设项目档案合同

为确保                          建设项目文件材料立卷归档工作按质、按量完成，本项目业主                      （以下简称甲方）与承包人                            （以下简称乙方）特签订本档案合同：

- 合同内容

建设项目            合同段项目文件的收集、积累、整理和归档工作。

- 双方权利义务

甲方权利义务：

- 严格遵守国家有关建设项目文件材料立卷归档的法律法规，认真执行有关公路水运建设项目档案管理工作的要求。

- 负责项目前期工作文件的收集、整理和归档工作。

- 负责对乙方承建的合同段建设文件材料归档工作进行指导、检查、监督。

- 在乙方完成建设项目文件立卷归档工作后，负责组织乙方、质监机构和监理单位会审，并负责接收乙方办理移交相关手续。

乙方权利义务：

- 严格遵守国家有关建设项目文件材料立卷归档的法律、法规和交通运输部相关文件精神和具体要求，保证项目文件的收集、整理、编制及归档工作与工程建设同步进行。

- 建立健全项目档案责任制。项目经理为工程档案第一责任人，并明确工程档案的具体分管负责人。

- 建立“一人一机一室”制，即明确一名以上专职档案工作人员，配备一台以上的计算机用于文件收集、整理和归档，建立符合规定条件的临时档案室或资料整理室。

- 保证项目文件材料收集、立卷、归档的及时、准确、完整，做到项目文件资料记录字迹清晰、内容详细、计算准确；图表做到图物相符、技术数据可靠、签字手续完备；整理、组卷后的档案资料统一、规范，符合档案管理及甲方要求。

- 负责在合同段项目交工验收前向甲方移交所有竣工文件，一式x份，并协助甲方办理档案专项验收。

- 接受交通运输、档案行政管理部门及甲方的监督检查，并按照要求整改落实到位。

- 附则

- 项目文件材料收集、整理、立卷、归档所需的经费包含在工程总承包费用内。甲方承诺按照工程进度和有关规定拨付工程费用，如乙方未按照本合同完成合同段档案移交工作，或档案质量不符合规定要求的，甲方可暂扣工程费用或质保金，直至乙方履行本合同的规定。

- 本合同作为                          工程施工（监理）合同的附件，与工程施工（监理）合同具有同等的法律效力。

- 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即生效，有效期为甲乙双方签署之日起至通过项目竣工验收时止。

- 其它未尽事宜，双方友好协商解决。

本合同文本一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方：（单位全称）（盖章）           乙方：（单位全称）（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

或其授权                           或其授权

的代理人：（签字）                  的代理人：（签字）

年     月     日                          年     月     日

第四节  约束条款

1、鉴订本工程合同的施工建造师及项目部主要人员必须与参加本工程投标的建造师及项目部主要人员一致。如不符则招标人责令其改正，拒不改正的招标人有权将履约保证金的20%作为违约金予以扣除。

2、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。承包单位如有以上行为，招标人将及时上报相关行政监管部门，经认定其为转包行为的，将立即中止建设工程施工合同，责令承包单位立即退场，并扣除其履约保证金。

3、承包人在本工程的施工过程中，不得以任何理由变更项目经理，如应不可抗力因素导致项目经理无法在施工现场管理，须先提交项目经理不能到场情况说明材料后，经招标人和建设行政监管部门同意批准后，公司可派一名与本次招标文件中规定的项目经理条件相符的建造师来担任本工程项目副经理，但项目经理仍承担一切连带责任。

4、承包人在本工程施工过程中，要求建造师和项目部主要成员每月必须驻施工现场不少于22天，并实行考勤制度。特殊情况向发包方说明情况，并按上述第3条内容规定安排项目副经理及时到场履职，一个月内建造师出勤不满22天的，视其为建造师挂靠行为，招标人将立即停止拨付工程进度款，并将此情况及时上报相关监管部门，追究承包人的违约责任及给招标人因此造成的一切经济损失。

5、因承包人原因造成的工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人人民币贰仟元违约金；延期竣工3个月以上的，发包人有权解除合同并追究因此造成的一切经济损失

6、承包人不按照规定对施工现场进行扬尘污染的防治工作招标人有权扣除履约保证金的20%作为处罚。

7、承包人进场施工的特殊工种人员应持证上岗；进场施工机械及车辆必须证照、保险手续齐全，杜绝无牌无证车辆进场施工。否则，承包人应自行承担一切经济和法律责任，给甲方造成直接经济损失的，甲方将在履约保证金中予以扣除；给甲方造成其他损失的，甲方有权追偿损失。

8、承包人应认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全生产法律法规、规程规范。若在施工过程中发生任何安全责任事故，应及时向地方安监部门和本项目安全监督机构、项目法人报告，采取有效措施抢救人员和财产，保护事故现场，配合事故调查，妥善处理事故善后工作；承包人应自行承担一切经济和法律责任，如因承包人未及时处理好安全责任事故导致工程无法正常施工，发包人将立即停止拨付工程进度款并追偿由此造成的损失及相关法律责任。

9、承包人在开工前应先全面掌握施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的分部布局情况。如在施工过程中因承包人未做好保护措施而造成损坏由此产生的经济赔偿及相关的法律责任，承包人应自行承担一切经济和法律责任。

10、承包人必须按照国家档案管理《科学技术档案案卷构成的一般要求与档案管理规范》(GB/T11822-2000)、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)的要求收集、整理工程施工各环节的技术、管理资料。工程竣工验收合格后20日内向发包人提交 叁 套完整、规范的工程档案资料。

11、承包人属桐城市外单位的，承建本项目产生的一切税费应依法缴纳至桐城市税务机关。

12、因工程施工环境需要，工程建设若须分时、分段进行施工，中标单位应及时按照甲方要求进行施工建设，不得无故拖延工期，施工期间工程建造师每天必须在施工现场(实行签到制)，确保工程工期按时、按质、按量完成施工任务。

第三章 投标文件资格审查部分格式

施工招标

投 标 文 件

项目编号：     TCGC(2016)     号

工程名称：

投标文件内容：           投标文件资格审查部分

投 标 人：                                    （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日    期：             年            月           日

目   录

一、法定代表人身份证明书(原件)及法人二代居民身份证(复印件)

二、授权委托书(如委托人参加开标会的) (原件)

三、企业资质证书、法人营业执照、安全生产许可证 (复印件)

四、建造师二代居民身份证、建造师注册证书、建造师安全生产考核（B）证 (复印件)

五、拟派项目经理按现行法律法规规定缴纳社会养老保险证明材料【注：所提供证明材料必须能够反映缴纳的单位（投标单位）名称及个人姓名】(复印件)

六、投标保证金缴纳凭证 (复印件)

七、企业基本账户开户证明 (复印件)

八、投标人承诺书 (原件)

九、项目经理承诺书 (原件)

十、企业近三年（2013年5月1日以后，以竣工验收报告时间为准）至少完成三级及三级以上公路新建或改造工程业绩一项【提供合同协议书、由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书】（所提供业绩证明材料须有效的反应出公路等级）（复印件）

一、法定代表人身份证明书（原件）

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

姓     名：      性别：     年龄：     职务：

系          （投标人单位名称）                的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖章）

日期：         年       月        日

附：法人二代居民身份证(复印件)

二、授权委托书（原件）

我      (姓名)系       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位       (姓名、职务)为我公司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            (项目名称)的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                            (盖单位章)

法定代表人：                        (签字或盖章)

委托代理人：                        (签字或盖章)

日期：        年       月       日

三、企业资质证书、法人营业执照、安全生产许可证

（复印件）

四、建造师二代居民身份证、建造师注册证书、建造师安全生产考核B证

（复印件）

五、拟派项目经理按现行法律法规规定缴纳社会养老保险证明材料

(复印件)

六、投标保证金缴纳凭证(复印件)

七、企业基本账户开户证明（复印件）

八、投标人承诺书

我单位在参加                              工程招投标项目活动中郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标情形，拟派本工程项目经理无其他中标（尚未开工）或在建工程；

3、我方目前在安徽省内没有受到地市级及以上勒令停止市场行为的处罚；在外省没有受到省级及以上勒令停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、建造师等内容组织实施；若我方违反上述承诺，隐满、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施，被发现或被他人举报查实，无条件接受桐城市相关主管部门作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。若中标之后确保招标文件承诺中的建造师到施工现场管理且不变更建造师。如应不可抗力因素，导致项目经理不得到施工现场管理 ，公司将按招标文件中项目经理要求另派一名副项目经理到场负责工作，如有违反同意接受约束条款中列出违约处罚。

投标人（公章）：

投标人的法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日

九、项目经理承诺书

本人（姓名）      ，居民身份证号码：      ，受本公司委派，拟在          工程中担任项目经理职务。为加强本工程项目管理，保证我公司在中标后严格履行与招标人签定的工程建设承包合同，圆满的完成本项工程，我愿就此作一下承诺：

1.作为公司选派的本项目的项目经理，我承诺本人自开标截止时间止无在建工程项目管理及无中标待建项目。

2.如果我公司中标保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织，指挥管理、协调等工作。

3．如果我公司中标，我本人保证在工程签订合同之日起至竣工验收完成期间只承担此工程的项目经理，不再参加其他任何工程的招标，不在其他任何工程担任职务。

4. 如果我公司中标，本工程合同履行期间，不得以任何理由变更项目经理，如应不可抗力因素导致项目经理无法再施工现场管理，须先提交项目经理不能到场情况说明材料后，经招标人和建设行政监管部门同意批准后，公司可派一名与本次招标文件中规定的项目经理条件相符的建造师来担任本工程项目副经理，但我本人仍自愿承担一切相关责任。

5.如我公司中标，作为本项目施工项目经理，我承诺对本项目质量终身负责。

投标人（公章）：

项目经理（亲笔签名）：

年    月   日

十、所提供业绩证明材料（复印件）

第四章 投标文件商务部分格式

施工招标

投 标 文 件

项目编号：  TCGC(2016)     号

工程名称：

投标文件内容：           投标文件商务部分

投 标 人：                                  （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

日    期：               年          月           日

目录

一、投标函

二、投标报价说明

三、投标报价汇总表

四、投标报价需要的其他资料

一、投标函

致：              （招标人名称）

1、根据你方招标工程项目编号为        的           工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算书及其他有关文件后，我方愿以人民币             （大写）               元（￥      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程预算书条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期   180    日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定向招标人提交上述投标须知前附录表金额，以现金方式作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件投标须知前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议书并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

二、投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、分部工程工料价格计算表中所填入的工料单价和合价，为分部工程所涉及的全部项目的价格，是按照有关定额的人工、材料、机械消耗量标准及市场价格计算、确定的直接费。其他直接费，间接费，利润、税金和有关文件规定的调价、材料差价、设备价格、现场因素费用、施工技术措施费、施工准备费以及采用固定价格的工程所测算的风险金等按现行的计算方法计取，计入分部工程费用计算表中。

3、本报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

4、本报价的币种为人民币。

5、投标人应将投标价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

三、投标报价汇总表

| 投标单位 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 概况部分 | 工程名称 |  | 建造师 （项目经理） |  |
|  | 工期（天） | 180天 | 质量等级 |  |
| 报价部分 | 投标报价 | 大写: 元 小写: 元 |

投标人（盖章：）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月    日

四、投标报价需要的其他资料

（本项无格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）

附表1（无须装订在投标文件中。相关评审的原件装入档案袋中按以下表格编制原件目录）：

桐城市X006（K16+600~K20+000段）

投标证件原件交接表

投标单位名称：（盖章）

日        期：    年   月    日

| 序号 | 证件、材料名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（一式两份）

投标人签字：

接收人签字：